#### Техническое задание

#### На проектирование: Монтаж ленточных подъемников, устройство технологических проездов.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23 |
| 2. | Название объекта | Разработка рабочей документации на монтаж ленточных подъемников (траволаторов), улучшения горнолыжных трасс №7, 9, 11, 13, 14, устройство проездов между трассами в Фанпарке «Бобровый лог». |
| 3. | Исходные данные | Существующая проектная и исполнительная документация по запросу. Графические материалы в формате .dwg, текстовые - .doc, pdf. |
| 4. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 5 (пяти) лет. Наличие СРО на проектные работы. |
| 5. | Стадийность проектирования | Одностадийное РД в объеме необходимом для выполнения полного комплекса строительно-монтажных и иных работ. |
| 6. | Объем работ | 1 этап. Разработка проектных решений по монтажу ленточного подъемника на горнолыжных трассах №, № 13,14. Согласно схеме (Приложение № 1 к техническому заданию). 2 этап. Разработка проектных решений по организации технологических проездов для обслуживания системы искусственного снегообразования и горнолыжных трасс: - С трассы №9 к станции ППКД К-2 через горнолыжную трассу №11; - С трассы №11 на площадку посадки ППКД К-1, согласно схеме (Приложение № 2 к техническому заданию). - С трассы №14 на трассу №13, согласно схеме (Приложение № 2 к техническому заданию). 3 этап. Спроектировать расширение трассы №7 с изменением трассировки системы искусственного снегообразования, согласно схеме (Приложение № 3 к техническому заданию). |
| 7. | 1 этап | Разработка проектных решений по монтажу ленточного подъемника на горнолыжных трассах № № 13,14.) |
| 7.1 | Назначение | Ленточные подъемники DW «Doway» - предназначены для перемещения лыжников в гору (склон с уклоном не более 14 град.). |
| 7.2 | Исходные данные и основные технические параметры ленточных подъемников «Doway» | - Геодезические схемы участков размещения ленточных подъемников - Схема расположения ленточных подъемников - Технические параметры, паспорта, общие виды и схемы. - Геологические изыскания в районе размещения подъемников. Приложение № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 к техническому заданию. |
| 7.3 | Объем работ | Разработка проектных решений по монтажу ленточного подъемника на горнолыжных трассах №, № 13,14. В объеме: - ГП (Генеральный план); - КЖ (Конструкции железобетонные); - БЭО (Система организации безопасного катания); - ЭС (Системы электроснабжения); - ТХ (Технологические решения); - СМ (Смета)/ ВОР ведомость объёма работ) Проектными решениями предусмотреть: - Планировку площадки с устройством щебеночного основания под монтаж бетонных плит (П11-8) средней и хвостовой (нижней) части ленточного подъемника; - Возможность применения винтовых свай с укладкой на них бетонных плит (П11-8) для средней и хвостовой (нижней) части ленточного подъемника; - Устройство фундамента приводной станции носовой части; - Возможность подключения ленточных подъемников к сетям электроснабжения искусственного снегообразования на трассе №14. |
| 7.4 | Срок выполнения по этапу 1 | КЖ и ГП до 26 октября2023г.; БЭО, ЭС, ТХ, СМ до 13 ноября 2023 г. |
| 8. | 2 этап | Разработка проектных решений по организации технологических проездов для обслуживания оборудования и горнолыжных трасс: - С трассы №9 к станции ППКД К-2 через горнолыжную трассу №11; - С трассы №11 на площадку посадки ППКД К-1, согласно схеме; - С трассы №14 на трассу №13. |
| 8.1 | Назначение | Технологические проезды для обслуживания системы искусственного снегообразования и горнолыжных трасс |
| 8.2 | Исходные данные и основные технические параметры технологических проездов | - Схема расположения горнолыжных трасс; - Схема системы искусственного снегообразования; - Трассировка линий электропередач; - Схема расположения опор спортивного освещения горнолыжных трасс; - Схема размещения проектируемых технологических проездов; - Геодезическая съемка. |
| 8.3 | Объем работ | Разработка проектных решений по технологическим проездам в объеме: - ГП сводный (Генеральный план по 2 и 3 этапам); - БЭО (Система организации безопасного катания); - СМ (Смета)/ ВОР ведомость объёма работ). Проектными решениями предусмотреть: - Исключить из объема проектирования охранную зону вертолетной площадки, расположенную в нижней зоне горнолыжной трассы №11; - Проектными решениями предусмотреть мероприятия по устройству переезда через трубопроводы системы искусственного снегообразования в зоне трассы №9; - Проектными решениями предусмотреть мероприятия по исключению негативного воздействия проектируемого технологического проезда на трубопроводы системы искусственного снегообразования в зоне трассы №14, с исключением проезда снегоуплотнительной техники через трубопроводы. |
| 8.4 | Срок выполнения по этапу 2 | До 23 ноября 2023 г. |
| 9. | 3 этап | Разработка проектных решений по расширению горнолыжной трассы №7 с изменением трассировки системы искусственного снегообразования |
| 9.1 | Назначение | Горнолыжная трасса №7 |
| 9.2 | Исходные данные и основные технические параметры трассы №7 | - Схема расположения горнолыжных трасс; - Схема систем искусственного снегообразования; - Трассировка линий электропередач; - Геодезическая съемка. |
| 9.3 | Объем работ | Разработка проектных решений: - Расширение трассы №7 для тренировочного процесса СШОР им Махова с планировкой склона для исключения естественных неровностей рельефа. - Изменение трассировки системы снегообразования трассы №7 с перемещением шкафов и ружей системы (максимально исключить перемычки и поворотные элементы трубопроводов для исключения промерзания); В объеме: - ГП сводный (Генеральный план по 2 и 3 этапам); - ЭС (Система электроснабжения); - КМ (Конструкции металлические); - КЖ (Конструкции железобетонные); - БЭО (Система организации безопасного катания); - СМ (Смета)/ ВОР ведомость объёма работ). Разделом БЭО (Система организации безопасного катания) предусмотреть оптимальное решение по расположению безопорной бугельной канатной дороги на трассе № 7 и размещение сетей безопасности между зоной выката трассы №7 и трассой №9 для проведения учебно-тренировочных занятий. |
| 9.4 | Срок выполнения по этапу 3 | До 4 декабря 2023 г. |
| 10. | Основные требования к разработке рабочей документации | Текстовые и графические материалы должны быть выполнены согласно требованиям: -ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации - ГОСТ 21.508-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов - стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ. |
| 11. | Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам | В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативной документацией. Конструктивные решения определяются проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 12. | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на флэш-носитель в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем переформатирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах |
| 13. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. в объеме ОСР,ЛСР, ССРСС с учетом индекса пересчета в текущий уровень цен. |
| 14. | Стоимость проектных работ | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на инженерные изыскания, обследования и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. Допускается расчет по форме №3П. |

Приложение 1 Схема расположения ленточных подъемников (250м, 190м).

Приложение 2 Схема технологических проездов.

Приложение 3 Схема Расширение трассы № 7.