|  | Приложение № 1 от «____» ____________ 2022 г. № ____________________ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству сноупарка

1. Заказчик: ООО «Ренонс» (фанпарк Бобровый Лог»).

2. Наименование работ: выполнение работ по строительству сноупарка.

3. Характеристики:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Технические характеристики | Кол. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по строительству сноупарка для начинающих и продвинутых райдеров. Трасса №13 (Рис.1) | Ширина парка: 20 м джиббинг-столы и 30 м эйр-столы. Длина парка: 120 м. Сноупарк состоит из следующих частей: - Стартовая платформа 20 м*10 м (минимальные размеры) - 1ый джиббовый стол. Установлены 2 джиббовые перила из общего набора фигур. Левая линия для начинающих. Правая линия для продвинутых райдеров. - 2 ой джиббовый стол. Установлены 2 джиббовые фигуры из общего набора фигур. Левая линия для начинающих. Правая линия для продвинутых райдеров. Фигуры выбираются с учетом скорости набранной райдером после первого джиббового стола - 1 эйр-стол. Установлены 2 кикера с транзитами 4 м и 6 м. - 2 эйр-стол. Установлены 2 кикера с транзитами 5 м и 8 м. Стол имеет Роллерную форму. Угол приземления соответствует углу вылета кикеров. | 1 |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению наборв фигур для джиббинга | Набор фигур для джиббинга: Flat Box Д=6 m, В=0,5. Flat rail Д=8 m, В=1m, D=0,15m. Flat rail Д=6 m, В=0,7, D=0,15. Water fall Д=4+5m, В=1+0,85 m, D=0,1. Flat down rail Д=2+5м, В=0,8+1м, D=0,15. Flat rail Д=4 m, В=1 m, D=0,15 где Д – длина фигуры или её части; В - высота фигуры или её части; D – диаметр трубы.. | 1 |

Рис 1. Эскиз Сноупарка трасса №13.

4. Место поставки: г. Красноярск, ул. Сибирская, д.92, ФП «Бобровый лог», горнолыжная трасса №13, конкретное место уточняется по согласованию с Заказчиком.

5. Срок (период) выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта и предоставления снега и техники (сноупарк) и поступления предоплаты 45 дней (джибб - фигуры), но не позднее 31.12.2022 г. В случае невозможности подготовки снега по погодным условиям сроки выполнения работ могут быть скорректированы по согласованию сторон.

6. Длина сноупарка до 150÷170 м, ширина сноупарка: в верхней части – 25 м, в нижней части – 35 м.

7. Предусмотреть площадки для установки:

7.1. ББКД (безопорная буксировочная канатная дорога) вдоль сноупарка;

7.2. турникета ППС по согласованию с Заказчиком.

8. Обеспечить возможность подготовки сноупарка снегоуплотнительной техникой в период его эксплуатации.

Начальник ОСиБЭТ							С.А. Булгаков

Заместитель Генерального директора

по производству – Главный инженер				А.Н. Павлив